附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 首农食品集团长阳农场2018年景观生态林建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 | 北京市长阳农场有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王保玉 |  |  |  | 联系电话 | 13716767540 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.08 | 150.08 | 150.08 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市发展和改革委员会文件《关于批准首农食品集团长阳农场2018年景观生态林建设工程实施方案的函》京发改（审）[2018]247号的相关要求，建设好1135亩景观生态林地，改善区域生态环境。 |  |  |  |  | 按照首农食品集团长阳农场2018年景观生态林建设工程实施方案，新增造林1135亩。主要建设内容包括常绿乔木3851株、落叶乔木33099株、灌木24638株，新植地被2.99万平方米以及配套作业道等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分（单位上级 ） | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设林木资源面积 |  | 1135亩 | 1135亩 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 种植林木棵树 |  | 61588株 | 61588株 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 树木存活率 |  | 达到北京地方标准，合格率达到90%以上 | 合格率98% |  | 20 | 20 | 进一步规范树木栽植流程，保证树干树根不受损，提高养护水平 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2018/ 10/21 | 2018/ 10/21 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工时间 |  | 2019/7/25 | 2019/7/25 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建设经费标准 |  | <6万元/亩 | 4万元/亩，总成本4384.17万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力，进一步完善生态系统格局。 |  | 改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力，进一步完善生态系统格局。 | 促进林木生长，改善林分结构，生态环境得以改善。 |  | 10 | 9 | 生物多样性不足，食源性植物不足，没有足够食物供给野生动物 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工及周边群众对建设效果满意程度 |  | 美化群众的生活区周边条件，提升北京周边空气质量，营造人与自然和谐的自然环境。 | 群众的生活区周边条件得以美化，提升了北京周边空气质量。 |  | 10 | 9 | 观赏性不足，对花草进行保护。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。